# 9.6.1-3 – Registro de decisão: abordagem de previsão

Versão 1.0 – 10/10/2026. Atividade 9.6.1-3 do Gantt (3 h). Responsável: Jafte Fagundes. Ligada a 9.6.1-1 e 9.6.1-2.

| Campo | Registro |
| --- | --- |
| Status | Decisão do gestor do módulo de IA, com base no teste empírico de 9.6.1-1. Revisão prevista quando houver mais dados. |
| Contexto | O módulo financeiro precisa de previsão de preços. Prazo da disciplina: 20/11/2026. Dados disponíveis: 25 meses de preços Conab, 5 produtos, 12 Ceasas. |
| Decisão | Adotar um conjunto de métodos simples, com seleção automática por produto e horizonte pelo menor erro (MAE) em validação com origem móvel: ingênuo (último valor), ingênuo sazonal e suavização exponencial simples (SES). A média móvel de 3 meses fica como alternativa. A saída traz o método escolhido e um intervalo de previsão calculado dos erros históricos de validação. |
| Resultado que sustenta a decisão | 1 mês: ingênuo 18,6% de MAPE e SES 19,3%. 3 meses: ingênuo sazonal 28,2%, média móvel 30,2%. Tomate: ingênuo sazonal melhor nos dois horizontes (22,2% e 24,8%). Detalhes em 9.6.1-1. |
| Revisão da proposta anterior | O rascunho propunha suavização exponencial com sazonalidade como modelo principal, com troca pelo baseline se não reduzisse 10% do MAE. O teste mostrou que ela não reduz o erro, então vale a regra de troca: o baseline é o modelo de entrega. |
| Alternativas descartadas ou adiadas | ETS sazonal completo, SARIMA, Prophet e gradient boosting: adiados, por exigirem mais ciclos ou mais séries do que os 25 meses disponíveis; reavaliar quando a base tiver pelo menos 3 anos. Redes neurais: descartadas por dados, prazo e explicabilidade. |
| Metas de erro | MAPE médio de até 20% a 1 mês e de até 30% a 3 meses (linha de base atual 18,6% e 28,2%), e nenhum produto pior que o ingênuo. Tomate e cenoura têm erro mais alto e serão reportados à parte. |
| Validação | Origem móvel com ao menos 15 meses de treino; MAPE e MAE por produto e horizonte; reexecução a cada atualização mensal da base. |
| Integração | API em FastAPI no pacote hort_ia.finance; contrato com o financeiro a definir (F-03/F-04). Modo degradado: devolver o ingênuo, com aviso, se a série for curta demais; séries defasadas (como Goiânia) saem com aviso. |
| Riscos | Poucos dados e séries correlacionadas (o número efetivo de observações é menor que o contado); choques de preço de até cerca de 30% em um mês; lacunas da fonte (DF e GO); fonte única; divergência de escopo com o financeiro (preditivo contra determinístico). |
| Impacto no escopo | I2 (estimativa de produção) fica fora da primeira entrega, por falta de dado (ver 9.6.1-2). Registrar no log de mudanças e na ata da próxima reunião. |
| Reversão | Se o financeiro optar por motor determinístico para preços, a previsão passa a ser indicador informativo do chatbot, sem mudar o modelo. |
| Próximos passos | 9.6.1-4 (pipeline, ver plano de codificação); validar com o financeiro até 17/10; atualizar o Gantt; atualizar a decisão quando a base crescer. |

Aprovação do gestor do módulo de IA: ____________________   Data: ____/____/2026